


Πολυτεχνική Σχολή

Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής

VirtualFit

Risk-Assesment-v0.1



# Μέλη της ομάδας

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Αυγερινός Σπυρίδων | 1067429 | 5ο Έτος |
| Κίορτσης Παύλος | 1070911 | 5ο Έτος |
| Σταυράκης Δημήτριος | 1067384 | 5ο Έτος |

Editor: Αυγερινός Σπυρίδων 1067429

Contributor : Κιόρτσης Παύλος 1070911

Peer review: Σταυράκης Δημήτριος 1067384

Εντοπισμός Ανάλυση και Επίλυση κίνδυνων

Για την υλοποίηση του έργου μας εντοπίσαμε με την ομάδα μας τους κίνδυνους τους οποίους μπορεί να προκύψουν κατά την υλοποίηση του. Οι κίνδυνοι αυτοί αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα. Για την δημιουργία του πίνακα αυτού πραγματοποιήσαμε κλήση όλα τα μέλη της ομάδας μας και καταλήξαμε στο αποτέλεσμα του πίνακα.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | Κίνδυνος | Τύπος Κινδύνου | Πιθανότητα Εμφάνισης Κινδύνου | Επίπεδο Σοβαρότητας Συνεπειών | Τρόπος Αντιμετώπισης |
| 1 | Αδυναμία εξυπηρέτησης σε περίπτωση πολλών χρηστών λόγω έλλειψης πόρων | Κίνδυνος Ποιότητας και Κόστους | Μεσαία | Υψηλό | Επέκταση χωρητικότητας του εξυπηρετητή με χρήση Cloud |
| 2 | Αδιέξοδο και αλλαγή αρχικού σχεδίου | Κίνδυνος Σχεδιασμού και Κόστους | Μικρή | Υψηλό | Πρόσληψη περισσότερου προσωπικού |
| 3 | Ανεπάρκεια αρχικού κεφαλαίου | Κίνδυνος Κόστους | Μεσαία | Μεσαία | Έρευνα για χρηματοδότηση |
| 4 | Η γυμναστική να μην προξενήσει ενδιαφέρον | Κίνδυνος Ποιότητας | Μεσαία | Μεσαία | Παρουσίαση οφελών από την εφαρμογή |
| 5 | Το κόστος της υλοποίησης θα πρέπει να υπερβαίνει τα έσοδα του έργου στο βραχυπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο | Κίνδυνος Κόστους | Μικρή | Υψηλό | Διασφάλιση αρχικού κεφαλαίου. |
| 6 | Ελλειψη αντικειμένων σε παραγγελία ή ανεπιτυχής ολοκλήρωση | Κίνδυνος Σχεδιασμού | Μικρή | Μεσαία | Έλεγχος παραγγελιών από κάποιον χρήστη ή διαχειριστή |
| 7 | Αποχώρηση μέλους της ομάδας | Κίνδυνος Σχεδιασμού και Κόστου | Μικρή | Υψηλό | Εφεδρικό προσωπικό |
| 8 | Ανεπαρκείς εγγραφές για συνδρομή premium account | Κίνδυνος Κόστους | Μεσαία | Μεσαία | Ύπαρξη διαφημίσεων μέσα στην εφαρμογή |
| 9 | Κίνδυνος να μην είναι γνωστή η εφαρμογή | Κίνδυνος Ποιότητας | Μεσαία | Υψηλό | Έναρξη διαφημίσεων σε Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης |