

Πολυτεχνική Σχολή

Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής

VirtualFit

Risk-Assesment-v0.2

Εικόνα που περιέχει λογότυπο

Περιγραφή που δημιουργήθηκε αυτόματα

# Μέλη της ομάδας

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Αυγερινός Σπυρίδων | 1067429 | 5ο Έτος |
| Κίορτσης Παύλος | 1070911 | 5ο Έτος |
| Σταυράκης Δημήτριος | 1067384 | 5ο Έτος |

Editor: Αυγερινός Σπυρίδων 1067429

Contributor : Κιόρτσης Παύλος 1070911

Peer review: Σταυράκης Δημήτριος 1067384

Εντοπισμός Ανάλυση και Επίλυση κίνδυνων

Για την υλοποίηση του έργου μας εντοπίσαμε με την ομάδα μας τους κίνδυνους τους οποίους μπορεί να προκύψουν κατά την υλοποίηση του. Οι κίνδυνοι αυτοί αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα. Για την δημιουργία του πίνακα αυτού πραγματοποιήσαμε κλήση όλα τα μέλη της ομάδας μας και καταλήξαμε στο αποτέλεσμα του πίνακα.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tίτλος Κινδύνου : Ανεπάρκεια αρχικού κεφαλαίου | | | |
| Α/Α : 1 | Υπεύθυνος αντιμετώπισης :  Ομάδα | Ημερομηνία :  20/04/2023 | Σημάδι ελέγχου περίγραμμα Προτεραιότητα : |
| Συνδεόμενη Δραστηριότητα :  Λειτουργικότητα και υποστήριξη της εφαρμογής |
| Περιγραφή Κινδύνου : Η οικονομική υποστήριξη για να ξεκινήσει και να υλοποιηθεί η ιδέα δεν είναι αρκετή . | | | |
| Επεξήγηση : Αν δεν υπάρχει κάποιος εντός η εκτός ομάδας να επενδύσει στην ιδέα με σκοπό την υλοποίησή της , τότε θα υπάρξουν σοβαρές δυσκολίες όσον αφορά τον οικονομικό παράγοντα . | | | |
| Σημάδι ελέγχου περίγραμμαΕπίπεδο σοβαρότητας συνεπειών : | | Σημάδι ελέγχου περίγραμμαΠιθανότητα : | |
| Στρατηγική μετριασμού : Με την σωστή έρευνα για χρηματοδότηση και την βοήθεια γνωριμιών , η ιδέα θα φανεί ενδιαφέρον και αξιοσημείωτη σε έναν επενδυτή . | | | |
| Σημάδι ελέγχου περίγραμμαΤύπος Κινδύνου : Σχέδιο Ποιότητα Κόστος | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tίτλος Κινδύνου : Αδυναμία εξυπηρέτησης σε περίπτωση πολλών χρηστών λόγω έλλειψης πόρων | | | |
| Α/Α : 2 | Υπεύθυνος αντιμετώπισης :  Ομάδα | Ημερομηνία :  20/04/2023 | Σημάδι ελέγχου περίγραμμα Προτεραιότητα : |
| Συνδεόμενη Δραστηριότητα :  Λειτουργικότητα εφαρμογής |
| Περιγραφή Κινδύνου : Οι πόροι δεν είναι αρκετοί για την σωστή ανάπτυξη και εξέλιξη της εφαρμογής . | | | |
| Επεξήγηση : Ο υπολογισμός των πόρων δεν έχει γίνει σωστά , με αποτέλεσμα να εξαντληθούν νωρίτερα από τον υπολογιζόμενο χρόνο . | | | |
| Σημάδι ελέγχου περίγραμμαΕπίπεδο σοβαρότητας συνεπειών : | | Σημάδι ελέγχου περίγραμμαΠιθανότητα : | |
| Στρατηγική μετριασμού : Επέκταση χωρητικότητας του εξυπηρετητή με χρήση Cloud . | | | |
| Σημάδι ελέγχου περίγραμμαΣημάδι ελέγχου περίγραμμαΤύπος Κινδύνου : Σχέδιο Ποιότητα Κόστος | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tίτλος Κινδύνου : Αδιέξοδο και αλλαγή αρχικού σχεδίου | | | |
| Α/Α : 3 | Υπεύθυνος αντιμετώπισης :  Ομάδα | Ημερομηνία :  20/04/2023 | Σημάδι ελέγχου περίγραμμα Προτεραιότητα : |
| Συνδεόμενη Δραστηριότητα :  Λειτουργικότητα εφαρμογής |
| Περιγραφή Κινδύνου : Η ιδέα παρουσιάζει πολλά αδιέξοδα και προβλήματα στην υλοποίησης της . | | | |
| Επεξήγηση : Εάν η σχεδίαση της εφαρμογής δεν γίνει με σωστό γνώμονα και οργανωμένα , υπάρχει σοβαρή περίπτωση να παρουσιαστούν εμπόδια τα οποία δεν είναι εφικτό να τα αντιμετωπίσει η ομάδα . | | | |
| Σημάδι ελέγχου περίγραμμαΕπίπεδο σοβαρότητας συνεπειών : | | Σημάδι ελέγχου περίγραμμαΠιθανότητα : | |
| Στρατηγική μετριασμού : Σωστή πρόσληψη περισσότερου προσωπικού με τις κατάλληλες γνώσεις . | | | |
| Σημάδι ελέγχου περίγραμμαΣημάδι ελέγχου περίγραμμαΤύπος Κινδύνου : Σχέδιο Ποιότητα Κόστος | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tίτλος Κινδύνου : Αποχώρηση μέλους της ομάδας | | | |
| Α/Α : 4 | Υπεύθυνος αντιμετώπισης :  Ομάδα | Ημερομηνία :  20/04/2023 | Σημάδι ελέγχου περίγραμμα Προτεραιότητα : |
| Συνδεόμενη Δραστηριότητα :  Λειτουργικότητα ομάδας |
| Περιγραφή Κινδύνου : Ένα ή περισσότερα μέλη της ομάδας αδυνατούν να συνεχίσουν . | | | |
| Επεξήγηση : Κάποιο ή κάποια μέλη της ομάδας αποχωρούν είτε για προσωπικούς λόγους είτε γιατί αποφασίστηκε από την υπόλοιπη ομάδα . | | | |
| Σημάδι ελέγχου περίγραμμαΕπίπεδο σοβαρότητας συνεπειών : | | Σημάδι ελέγχου περίγραμμαΠιθανότητα : | |
| Στρατηγική μετριασμού : Εφεδρικό προσωπικό και καλύτερη επιλογή συνεργατών . | | | |
| Σημάδι ελέγχου περίγραμμαΣημάδι ελέγχου περίγραμμαΤύπος Κινδύνου : Σχέδιο Ποιότητα Κόστος | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tίτλος Κινδύνου : Ανεπαρκείς εγγραφές για συνδρομή premium account | | | |
| Α/Α : 5 | Υπεύθυνος αντιμετώπισης :  Ομάδα | Ημερομηνία :  20/04/2023 | Σημάδι ελέγχου περίγραμμα Προτεραιότητα : |
| Συνδεόμενη Δραστηριότητα :  Λειτουργικότητα εφαρμογής |
| Περιγραφή Κινδύνου : Δεν υπάρχει αρκετή ζήτηση για συνδρομές premium account . | | | |
| Επεξήγηση : Οι χρήστες που ενδιαφέρονται για την εφαρμογή δεν κάνουν συνδρομή σε premium account με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν τα επιθυμητά έσοδα . | | | |
| Σημάδι ελέγχου περίγραμμαΕπίπεδο σοβαρότητας συνεπειών : | | Σημάδι ελέγχου περίγραμμαΠιθανότητα : | |
| Στρατηγική μετριασμού : Η ύπαρξη διαφημίσεων μέσα στην εφαρμογή θα έχει καθοριστικό ρόλο για την προσέγγιση πελατών , με σκοπό την συνδρομή τους σε premium account . | | | |
| Σημάδι ελέγχου περίγραμμαΤύπος Κινδύνου : Σχέδιο Ποιότητα Κόστος | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tίτλος Κινδύνου : Κίνδυνος να μην είναι γνωστή η εφαρμογή | | | |
| Α/Α : 6 | Υπεύθυνος αντιμετώπισης :  Ομάδα | Ημερομηνία :  20/04/2023 | Σημάδι ελέγχου περίγραμμα Προτεραιότητα : |
| Συνδεόμενη Δραστηριότητα :  Περιβάλλον εφαρμογής |
| Περιγραφή Κινδύνου : Η εφαρμογή δεν έχει πάρει την κατάλληλη αναγνωρισιμότητα . | | | |
| Επεξήγηση : Η εφαρμογή δεν διαφημίζεται σωστά με αποτέλεσμα να μην είναι γνωστή στο ευρύ κοινό . | | | |
| Σημάδι ελέγχου περίγραμμαΕπίπεδο σοβαρότητας συνεπειών : | | Σημάδι ελέγχου περίγραμμαΠιθανότητα : | |
| Στρατηγική μετριασμού : Έναρξη διαφημίσεων σε Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης . | | | |
| Σημάδι ελέγχου περίγραμμαΤύπος Κινδύνου : Σχέδιο Ποιότητα Κόστος | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tίτλος Κινδύνου : Έλλειψη αντικειμένων σε παραγγελία η ανεπιτυχής ολοκλήρωση | | | |
| Α/Α : 7 | Υπεύθυνος αντιμετώπισης :  Ομάδα | Ημερομηνία :  20/04/2023 | Σημάδι ελέγχου περίγραμμα Προτεραιότητα : |
| Συνδεόμενη Δραστηριότητα :  Λειτουργικότητα Εφαρμογής και ομάδας |
| Περιγραφή Κινδύνου : Τα αντικείμενα τα οποία απαιτούνται για την ολοκλήρωση παραγγελίας ενός ή περισσοτέρων πελατών είναι σε έλλειψη . | | | |
| Επεξήγηση : Ένας ή περισσότεροι πελάτες αδυνατούν να ολοκληρώσουν την παραγγελία τους , λόγω της έλλειψης πόρων ή αδυναμία της εφαρμογής . | | | |
| Σημάδι ελέγχου περίγραμμαΕπίπεδο σοβαρότητας συνεπειών : | | Σημάδι ελέγχου περίγραμμαΠιθανότητα : | |
| Στρατηγική μετριασμού : Έλεγχος παραγγελιών από κάποιον χρήστη ή διαχειριστή. | | | |
| Σημάδι ελέγχου περίγραμμαΤύπος Κινδύνου : Σχέδιο Ποιότητα Κόστος | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tίτλος Κινδύνου : Η γυμναστική να μην προξενήσει ενδιαφέρον | | | |
| Α/Α : 8 | Υπεύθυνος αντιμετώπισης :  Ομάδα Marketing | Ημερομηνία :  20/04/2023 | Σημάδι ελέγχου περίγραμμα Προτεραιότητα : |
| Συνδεόμενη Δραστηριότητα :  Λειτουργικότητα Εφαρμογής |
| Περιγραφή Κινδύνου : Ο πελάτης αν δεν ασχολείται με γυμναστική , θα απορρίψει την εφαρμογή. | | | |
| Επεξήγηση : Αν ο πελάτης δεν γυμνάζεται και δεν προσέχει ιδιαίτερα την διατροφή του ενδεχομένως να αγνοήσει την εφαρμογή. Σκοπός όμως της εφαρμογής δεν είναι μόνο να καθοδηγήσει τα άτομα που είναι ήδη στον χώρο της γυμναστικής, αλλά και να παρακινήσει νέα άτομα σε αυτόν τον τομέα. | | | |
| Σημάδι ελέγχου περίγραμμαΕπίπεδο σοβαρότητας συνεπειών : | | Σημάδι ελέγχου περίγραμμαΠιθανότητα : | |
| Στρατηγική μετριασμού : Προβάλλοντας την επιρροή που έχει η άθληση στο σώμα μας σε συνδυασμό με έναν υγιεινό τρόπο ζωής, θα προσελκύσουμε ολοένα και περισσότερο κόσμο να εισβάλλει στον κόσμο της γυμναστικής. | | | |
| Σημάδι ελέγχου περίγραμμαΤύπος Κινδύνου : Σχέδιο Ποιότητα Κόστος | | | |